|  |
| --- |
| Додаток 1до Положення про бюджет участів Покровській територіальній громаді |

Форма

**ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЄКТ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ У 2022 РОЦІ**

**Заповнюється оператором:**

Дата надходження:

Номер у реєстрі проєктів:

Прізвище, ініціали та підпис особи, що реєструє:

**Заповнюється автором:**

**Інформація про проєкт**

1. Назва проєкту *(не більше 10 слів)*

**Створення сучасного мультимедійного простору**

**в Катеринівській сільській бібліотеці**

2. Категорія проєкту

|  |  |
| --- | --- |
| * Безпечне середовище
* Зелене та комфортне село,

 селище* **Культурна нація**
* Освітні проєкти
* Спорт
 | * Здоров’я
* Соціальний захист
* Інноваційна громада
* Енергоефективна модернізація

 багатоквартирних будівель* Інше
 |

3. Локалізація проєкту (село, селище)

Село Катеринівка

4. Житловий масив

5. Адреса, назва установи / закладу, будинку

с.Катеринівка вул. Центральна 1 , КЗК «Катеринівська сільська бібліотека»

6. Короткий опис проєкту *(не більше 50 слів)*

Створення сучасного мультимедійного простору в КЗК «Катеринівська сільська бібліотека» необхідний для покращення культурного дозвілля населення різного формату, на різну

тематику. В рамках проекту планується облаштувати простір силами молоді та працівників закладу, придбати та встановити мультимедійне обладнання, яке буде мати доступ до мережі

Інтернет, провести відкриття простору та організувати проведення 4 заходів для громадян різних соціальних груп на протязі 2022 року.

**Повний опис проєкту та прогнозний обсяг витрат**

7. Проблема (передумови, обґрунтування необхідності реалізації проєкту)

Бібліотека об’єднала навколо себе творчих дітей та любителів гуртка бісероплетіння і налічує 10 постійних дітей. Також, більшість з користувачів бібліотеки (яких налічує 325) активні учасники бібліотечних заходів,культурних програм. В заходах, що проводить бібліотека беруть участь гості з сіл Зарічне та Дрозди, де проживає 1301 осіб.

 Застаріле обладнання у КЗК «Катеринівська бібліотека» не відповідає сучасним потребам читачів. Школярам багато задають домашніх завдань, на виконання яких потрібен інтернет , а не кожна дитина має змогу вдома підключитися до мережі. Часто в багатодітних сім’ях та в сім’ях, які опинились в складних життєвих обставинах немає змоги купити комп’ютерну техніку. До того ж, за відсутності сучасного мультимедійного обладнання не можливо проводити заходи з відеороликами, що відображають уявно ту чи іншу подію.Зазначимо, що потреби у читачів збільшується, їм хочеться не лише читати книги, а й віртуально спостерігати за героями та пізнавати через мережу інтернету інформацію, яка необхідна, як учням так і людям старшого покоління.

 Ми опитали користувачів бібліотеки, які бажають розширити бібліотечні послуги шляхом створення простору в якому буде модернізовано сучасні технології. Крім цього, у навколишніх селах відсутня можливість демонстрації фільмів для дозвілля людей різного віку.

Отже, проблемою є відсутність сучасного мультимедійного простору в КЗК «Катеринівська сільська бібліотека».

8.Мета проєкту.

 Створення сучасного мультимедійного простору у КЗК Катеринівська сільська бібліотека» для організації культурного дозвілля населення,проведення масових заходів різного формату,організації вільного дозвілля для дітей шкільного віку та літнього віку.

9. Пропоноване рішення щодо розв’язання проблеми і йогообґрунтування

У КЗК «Катеринівська сільська бібліотека» пропонується виділити окрему кімнату, площею 18 кв.м., в якій силами молоді провести поточний ремонт, придбати, встановити та налаштувати сучасну мультимедійну техніку (ноутбук, принтер, мультимедійний проектор, проекційний екран на тринозі), підключити доступ до мережі Інтернет,а також провести 4 заходи на рік для громадян Покровської селищної територіальної громади, що проживають у селах Катеринівка, Зарічне, Дрозди.

Виконання зазначених заходів створить новий сучасний, мультимедійний, загальнодоступний простір та сприятиме розвитку культурного дозвілля для всіх соціальних груп населення с. Катеринівка, Зарічне, Дрозди в рамках проекту пропонується створити простір до 1 липня та на 7 липня провести відкриття. Крім цього,планується до кінця 2022 року провести 4 загально доступні заходи для громадян.

10. Цільові групи проєкту (*для кого цей проєкт, тобто основні групи мешканців, які зможуть користуватись результатами реалізації проєкту)*

Учасники діючого любительського об’єднання 11 чоловік ,325 користувачів бібліотеки,а це мешканці населених пунктів села та наші гості. Серед них місцева молодь,люди пенсійного віку ,217 осіб різного роду занять. Громадяни сіл Катеринівка с. Зарічне с. Дрозди 1301 чоловік.

11. План заходів з реалізації проєкту (роботи, послуги) із зазначенням виконавців (*наприклад, автор проєкту, виконавчий комітет Покровської селищної ради,працівники комунального закладу чи підприємства, ПІБ фізичної особи-підприємця тощо*

План заходів

|  |  |
| --- | --- |
| Завдання | Виконавці |
| 1.Проведення поточного ремонту приміщення площею 18 кв.м.  | Молодь та працівники бібліотеки КЗК «Катеринівська сільська бібліотека» |
| 2.Проведення Інтернету | Відділ культури, туризму, національностей та релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради |
| 3.Придбання, доставка мультимедійного обладнання. | Відділ культури, туризму, національностей та релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради |
| 4.Встановлення та налаштування обладнання | КЗК «Катеринівська сільська бібліотека» |
| 5.Проведення відкриття простору | КЗК «Катеринівська сільська бібліотека» |
| 6.Проведення 4 заходів для громадян | КЗК «Катеринівська сільська бібліотека» |

12. Ключові показники оцінки результату проєкту: *економічні (наприклад, збільшення надходжень до бюджету, економія ресурсів тощо), соціальні (наприклад, рівень охоплення дітей фізкультурою та спортом тощо), екологічні (наприклад, зменшення забруднення навколишнього середовища тощо), інші показники, які можна використати для оцінки досягнення результатів практичної реалізації проєкту.*

|  |
| --- |
| 1.Створенно один сучасний мультимедійний сучасний простір у КЗК «Катеринівська сільська бібліотека»2.Проведенно 1 захід до відкриття простору 7 липня 2022 року3.Проведенно 4 заходи для громадян с.Катеринівка,с.Зарічне с .Дрозди та гостей з різних сіл Покровської селищної територіальної громади.4.Покращенно рівень культурного дозвілля дітей ,молоді,людей похилого віку у сільських населених пунктах.5.Покращено інтелектуальний рівень використання інформаційно-комунікаційних технологій користування ПК та Інтернет. |

13. Орієнтовна загальна вартість проєкту, у тому числі:- за рахунок селищного бюджету:

69 150,00грн.

- за рахунок інших коштів:

Проведено поточний ремонт приміщення, встановлення та налаштування обладнання, організовано культурно - дозвілеві заходи.

14. Очікуваний термін реалізації проєкту*(кількість місяців)*

12 місяців

15. Ризики (перешкоди) у реалізації проєкту, на які слід звернути увагу

1.Інфляція, що спричинить збільшення вартості обладнання. Знизить ризик можливо шляхом закупівлі аналогічного обладнання чи зміну на інший вид.

2.Сітуація з COVID19 може спричинити відмову мешканців через захворювання брати участь у поточному ремонті приміщення. Знизити ризик можна шляхом перенесення облаштування на той термін,коли знизиться критична ситуація з COVID-19

16. Приклади (кейси) схожих рішень ( *у випадку якщо такі відомі*)