|  |
| --- |
| Додаток 1  до Положення |

Форма

**ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ У 2019 РОЦІ**

**Заповнюється оператором**

Дата надходження:

Номер у реєстрі проектів:

Прізвище, ініціали та підпис особи, що реєструє:

**Інформація про проект**

1. Назва проекту\* *(не більше 10 слів)*

Встановлення дитячого тіньового павільйону на ігровому майданчику Братського ДНЗ

2. Категорія проекту\*

|  |  |
| --- | --- |
| * Безпечне середовище * Зелене та комфортне село,   селище   * Культурна нація | * Інноваційна громада * Енергоефективна модернізація   багатоквартирних будівель   * **Інше** |

3. Локалізація проекту (село, селище)\*

С.Братське в.Шкільна,1а

4. Житловий масив

5. Адреси, назва установи / закладу, будинку

С.Братське в.Шкільна,1а Покровського району Дніпропетровської обл..

6. Короткий опис проекту\* *(не більше 50 слів)*

На території Братського НВК відсутній тіньовий навіс на ігровому майданчику, необхідність якого передбачена Санітарним регламентом для дошкільних навчальних закладів. Для забезпечення щоденних прогулянок, організації ігрової та рухової діяльності дітей за будь – яких погодних умов, необхідне встановлення павільйону.

**Повний опис проекту та прогнозний обсяг витрат**

7. Проблема (передумови, обґрунтування необхідності реалізації проекту)\*

# Необхідність встановлення тіньового павільйону на ігровому майданчику є для дошкільнят Братського НВК нагальною потребою. Ні при вітряній погоді, дощовій, занадто сонячній діти протягом навчального року не можуть здійснювати прогулянки на свіжому повітрі через несприятливі погодні умови.

А розміщення павільйону дасть можливість відчути красу сонячної чи дощової днини та прогулянки на свіжому повітрі не матимуть характер епізодичності.

8. Мета проекту\*

Облаштування тіньового павільйону на ігровому майданчику ДНЗ як виконання обов’язкових вимог СанПіНу.

9. Пропоноване рішення щодо розв’язання проблеми і його обґрунтування\*

Встановлення тіньового павільйону на ігровому майданчику дасть змогу забезпечити:  
- тривале перебування дітей на свіжому повітрі відповідно до режиму;  
- захист вихованців від атмосферних опадів та прямих сонячних променів під час прогулянок;  
- з’явиться можливість покращити організацію пізнавальної, ігрової, пошуково-дослідницької, фізкультурно - оздоровчої діяльності дошкільників на свіжому повітрі.

10. Для кого цей проект *(основні групи мешканців, які зможуть користуватись результатами реалізації завдання)*

Для вихованців дошкільного навчального закладу – 25 осіб

11. План заходів з реалізації проекту (роботи, послуги)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п-п | Назва діяльності | Терміни | Примітка |
| 1. | Подача проекту для конкурсу «Бюджет участі» | Липень 2018 |  |
| 2. | Підготовка місця для розміщення павільйону | Вересень-листопад | З вихователями ДНЗ |
| 3. | Замовлення та придбання павільйону | Березень2019-вересень 2019 | Покровська ОТГ,  Агрофірма «Земля», працівники старостинського  округу,фермери |
| 4. | Урочисте відкриття навісного павільйону | Вересень 2019 | Братський НВК,  Жителі села |

12. Ключові показники оцінки результату проекту: *економічні (наприклад, збільшення надходжень до бюджету, економія ресурсів тощо), соціальні (наприклад, рівень охоплення дітей фізкультурою та спортом тощо), екологічні (наприклад, зменшення забруднення навколишнього середовища тощо), інші показники, які можна використати для оцінки досягнення результатів практичної реалізації проекту.*

## Для підняття іміджу Покровської ОТГ серед сільського віддаленого від центру громади населення щодо покращення умов виховання дітей в ДНЗ.

## Соціальні: зниження захворюваності дітей.

## Оздоровчі: створення необхідних умов для зміцнення та загартування дитячого організму. Педагогічні: забезпечення безпечних та комфортних умов перебування дітей в ДНЗ.

## З метою зміцнення та загартування дитячого організму, розвитку рухових якостей та профілактики захворювань, павільйони дадуть можливість поліпшити умови перебування дітей на прогулянці, вони забезпечують побутовий комфорт за будь-яких погодних умовах і дадуть простір для різних дитячих ігор.

## Для комфортного перебування дитини в дитячому садку, правильного її розвитку і виховання дуже важливі майданчик на вулиці і павільйон. Дуже важливо для здоров’я дітей, щоб вони могли вийти на прогулянку в будь-яку погоду.

13. Орієнтовна загальна вартість проекту, у тому числі\*:

- за рахунок селищного бюджету:

30 000 грн

- за рахунок інших коштів:

Агрофірма «Земля», фермерське господарство «Надія»

14. Очікуваний термін реалізації проекту\*

2019 рік до серпня

15. Ризики (перешкоди) у реалізації проекту, на які слід звернути увагу

Рівень інфляції, підвищення вартості матеріалів

16. Приклади (кейси) схожих рішень

\*зірочкою позначені обов’язкові для заповнення поля

**Бюджет проекту**

| №  з/п | Найменування товарів (робіт, послуг) | Кількість, од. | Ціна за одиницю, грн. | Вартість, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Будівельні матеріали:** |  |  | 24 000 |
|  | труба проф. 50\*50 мм. |  |  |  |
|  | труба проф. 40\*20 мм. |  |  |  |
|  | лист. Мет 1,2 мм. |  |  |  |
|  | труба проф. 10\*10 мм. |  |  |  |
|  | труба 25 мм. |  |  |  |
|  | труба 20 мм. |  |  |  |
|  | гнутий лист 1,2 мм |  |  |  |
|  | труба проф. 15\*15 мм. |  |  |  |
|  | Лист кюістбі |  |  |  |
|  | профнастил |  |  |  |
|  | коник даху |  |  |  |
|  | кріплення для листа і черепиці |  |  |  |
| 2 | дошка обрізна |  |  | 2 000 |
| 3 | **загальногосподарські витрати(транспортні послуги)** |  |  | 2 000 |
| 4 | **Встановлення(будівельні матеріали)** |  |  | 2 000 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всього: | 30 000 |

**Автор проекту\***

Прізвище

Ім’я

По батькові

Дата народження (ДД/ММ/РРРР)

Серія і номер паспорта (або посвідки на проживання)

Телефон

+380 - -

Адреса реєстрації

Адреса проживання

Електронна пошта (якщо ви бажаєте отримувати електронні повідомлення)

Вік

☐18–22 ☐23–30 ☐31–40 ☐41–50 ☐51–60 ☐60+

Рід занять

☐Студент ☐**Працюю** ☐Безробітний ☐Пенсіонер ☐Підприємець

Як ви дізналися про проект?

* Телебачення
* Радіо
* Друковані засоби масової

інформації

* Зовнішня реклама
* **Сайт селищної ради**
* Інші інтернет-сайти
* Соціальні мережі
* **Друзі, знайомі**

\*всі поля обов'язкові для заповнення

**Додатки до заявки**

1. Копія паспорта або посвідки на проживання

2. Бланк підтримки проекту з підписами людей, що його підтримали

3. Бюджет проекту

4. Фото, схема, креслення, що демонструють очікуваний результат

**Згода на обробку персональних даних**

Відповідно доЗакону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297 – VI я, ГромоваВалентина Анатоліївна

даю згоду на обробку моїх персональних даних, зазначених у бланку-заяві.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Дата Підпис*

**Я погоджуюсь, що:**

* заповнений бланк (за виключенням пп.13,14,15 та додатка) буде опубліковано на офіційному Інтернет-порталіПокровської селищноїрадив розділі «Бюджет участі»;
* можлива модифікація, об’єднання проекту з іншими завданнями, а також їх реалізація в поточному режимі;
* можливе уточнення проекту, якщо його реалізація суперечитиме законам України, чи сума для реалізації в 20\_\_ році перевищить максимальний обсяг коштів, визначених на його реалізацію.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*ДатаПідпис автораПрізвище, ініціали*